施 工 合 同（样本）

甲方：     宣城市宣州区乡村振兴投资集团有限公司

乙方：

丙方：         宣城市宣州区水东镇人民政府

根据“宣州区废弃矿山生态修复治理工程及产生的土石料整体捆绑（2023-1号增加部分）网络竞价”交易结果，乙方为该项目的竞得人，即为该项目工程的施工单位。在遵循本次网络竞价交易的相关文件和约定的基础上，并根据《中华人民共和国民法典》和《矿山地质环境保护规定》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方经充分协商一致签署本合同并共同信守。

- 本合同构成的前提条件

一、本项目《网络竞价成交确认书》及交易相关文件。

二、宣城市宣州区水东镇永联轧石厂废弃矿山生态修复治理工程（变更）勘查资料和设计方案及施工图纸。

- 工程概况

- 工程名称 宣城市宣州区水东镇永联轧石厂废弃矿山（增加部分）生态修复治理工程。

二、工程地点及界址和坐标   见附件

- 工程费用

一、乙方按照丙方和相关文件及施工图纸的要求，承担该项目工程的全部费用，包括图纸勘查、设计、图纸制作、施工设备、材料、专业技术、施工人员相关保险、人员工资、施工产生的废弃土石料的运输等全部费用。

二、甲方负责聘请工程监理进行工程进度和质量管理。

- 工期

本合同自2024年X月X日起    内完成，即自2024 年1月X 日至2024年10月31日，如遇政策变化或不可抗力等特殊情况影响到工期的，则工期相应顺延，甲乙丙三方另行签订补充协议。

因特殊情况报经相关部门同意延期的，三方互不承担违约责任。

除上述情况外，乙方每逾期一天，乙方应每天按总工程造价的0.1%的标准向甲方交纳违约金。

第五条   工程质量要求

本工程质量标准约定为《中华人民共和国工程质量验收规范》的合格标准，并满足生态修复综合治理相关要求。

第六条  各方提供的资料

一、甲方应向乙方提供勘查资料及施工所需的通过评审备案的设计图纸、方案等相关资料。

二、乙方应在施工合同执行过程中，及时按甲方或丙方要求提交工程进度报告等自然资源和规划部门及甲方或丙方认为需要的资料，工程竣工后及时向甲方和丙方提交符合国家及上级主管部门的竣工资料等。

- 施工费用及支付方式

- 本项目是宣州区废弃矿山生态修复治理工程及产生的土石料整体捆绑（2023-1号增加部分）网络竞价交易，根据本次项目的相关文件和乙方参加该项目前签订的相关文件和承诺，该工程的总费用由乙方承担。

- 如乙方在生态修复治理过程中未按期完成施工建设的，甲方有权要求乙方按照标的总价款的日0.1％的标准支付违约金。如丙方或主管部门验收时，发现乙方的生态修复治理施工建设质量不合格的，丙方有权要求乙方整改，整改的费用由乙方自行承担，因逾期、质量不合格或其他原因给甲方或丙方带来影响或损失的，甲方有权扣除全部保证金作为赔偿。

三、该工程总控制价人民币约1380.71万元（参考《工程设计（变更）》《土石料利用方案（变更）》，具体以乙方施工实际发生为准）。因其他项目建设或行政主管部门要求调整施工整治内容，而增加或减少工程量的，不调整工程治理费额度。

- 各方的责任和义务

- 甲方的责任和义务

（一）配合工作专班处理协调该项目相关单位、部门和地方的关系；

（二）配合相关部门对乙方进行技术指导和解决施工过程中遇到的技术性问题；

（三）维护乙方提交的施工等资料，未经乙方同意，不得以任何方式和理由向第三方提供或披露。

二、乙方的责任和义务

（一）根据施工设计图纸及《修复方案》《利用方案》《工程设计》，按照相关规范、标准完成工作内容。根据实际需要，如需要增加设计内容以外的工作量，提前向丙方提出申请，经丙方审核同意后，有变化的增加的工作量以签订补充协议的内容为准，增加的费用计入决算总价，由乙方承担。乙方承担施工过程中因乙方原因发生的工程安全、质量事故等全部责任。

（二）按合同规定的内容，在规定的时间内向甲方和丙方提交施工资料和质检报告，并对其完整性、正确性、及时性负责。

（三）维护甲方或丙方提供的各种文件和资料，未经甲方或丙方同意不得以任何方式和理由向第三方提供和披露。

（四）项目工程结束，工程竣工后若出现损毁或因质量问题造成事故的（不可抗力等特殊原因造成的除外），在工程保修期内，接到甲方或丙方维修通知后及时无偿完成修复任务。

（五）积极配合甲方、丙方及政府相关部门对本合同工程进行验收和质量勘察，确保工程验收合格。

（六）配合甲方和丙方的固定资产统计工作。

三、丙方的责任和义务

（一）负责完成交付并负责周边环境的保障。

（二）负责保障该项目的实施和工程监管。

- 违约责任

一、在合同履行期间，甲乙双方共同遵守合同条款的约定，任何一方违约（出现不可抗力因素导致的除外）。违约方应向守约方承担工程总造价的20%的违约责任，同时承担由此给对方造成的其他经济损失。

二、因国家政策调整或不可抗力因素导致工程无法正常施工的，甲乙丙三方互不承担违约责任，已经施工的工程部分，甲乙丙三方按照合同的约定和相关的政策文件精神，实事求是协商解决，据实结算。

第十条   争议解决办法

本合同执行过程中，发生争议时，由三方协商解决，协商达不成一致意见时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 合同的生效与终止

一、本合同甲乙丙三方签字盖章后生效。

二、各方履行完规定的责任义务后本合同自动终止。

第十二条  其他约定

一、本合同一式捌份，甲乙丙三方各执贰份，宣州区公共资源交易中心和安徽金马拍卖有限公司备案壹份。

二、本合同未尽事宜，经协商一致，签署补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：     法定代表人或授权委托人签字：

年   月   日                             年   月   日

丙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

年   月   日